Cuernavaca Mor. 3 de junio de 2009

Revista Litoral

Presente

Ponemos a su amable consideración nuestra propuesta y programa de actividades para el ciclo completo de diseño, desarrollo, producción, publicación, mantenimiento, operación, y actualización del sitio en Internet de su publicación..

Programa de actividades (v. 1.0)

Estimaciones preliminares de tiempos, alcances y precios

1.) Diseño

1.1) Diseño editorial

-Formatos de pantallas (encabezados, índices, contenidos, fondos, planos, navegadores...)

-Composición tipográfica (fuentes, puntajes, estilos, efectos)

1.2) Diseño de interfase

-Rutas de navegación (plano general de los espacios de lectura y sus  vínculos de entrada y salida).

-Navegadores (botones, palabras, imágenes).

-Consistencia lógica y visual para el público lector de los navegadores y contenidos. ¿Dónde estoy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde puedo ir?.

1.3) Diseño de sistemas

-Estructura de datos general (capítulos y subcapítulos).

-Formas (CGI) para registro y consultas al y del público.

-Estructura de programas (creación, mantenimiento y operación).

-Nomenclatura de archivos de datos y programas.

2.) Desarrollo

2.1) Programación.

-Páginas web (aproximadamente 100 en la primera etapa).

-Bases de datos (clientes y lectores).

-Formas (CGI) para registro de lectores

-Animaciones, ilustraciones y efectos (hasta 100 imágenes).

2.2) Sistemas.

-Integración de programas y datos.

-Pruebas de navegación y lectura.

-Foros de consulta y promoción.

3.) Producción

3.1) Páginas web (fondos, especificaciones de diseño).

3.2) Textos (transferencias, captura o digitalización, corrección).

3.3) Imágenes (digitalización y creación).

4.) Publicación

4.1) Reserva y contratación de dominio (revistalitoral.com.mx) por dos años ante Inter-NIC (incluye la operación y mantenimiento de su dominio por los primeros dos años de vigencia de su dominio con nosotros..

4.2) Depuración de archivos para el hospedaje en el servidor.

4.3) Apertura y operación de una cuenta FTP para la implantación del sitio web (subir, borrar y administrar archivos en el servidor).

4.4) Pruebas de lectura en línea (beta testers) previa a la liberación de la versión 1.0 del sitio de su empresa.

5.) Hospedaje, operación y mantenimiento.

5.1) Suscripción permanente a servidores de búsqueda.

5.2) Recepción y creación de bases de datos de lectores y de consultas al y del público lector. Canalización para su atención.

5.3) Actualización de servicios y promociones.

5.4) Actualización de base de datos de clientes.

5.5) Revisión y corrección permanentes de contenidos.

5.6) Hospedaje en servidor (24 hrs. X 365 días).

5.7) Estadísticas de tráfico, visitas, movimientos (días y horarios), procedencias y preferencias del público lector.

El paquete completo de su sitio en internet se estima en cuatro etapas trimestrales. En el primer trimestre para cubrir el diseño, desarrollo, producción y publicación, así como la adquisición y hospedaje de su dominio, estimamos su pago dividido mediante una iguala mensual de $12.000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) los primeros tres meses que cubren las etapas y actividades hasta la publicación de su sitio web. Es ta tarifa vale también para los meses de preparación y producción de los números nuevos. El primero de los pagos se realizará al aceptarse esta propuesta y los posteriores a los 30 días calendario respectivamente. A partir del segundo trimestre la cuota por actualización, mantenimiento, operación y desarrollo será de $6,000.00 mensuales, excepto en los meses de publicación de número nuevo.

Nuestras estimaciones de tiempo y precios son preliminares y pueden cambiar al ajustarse de común acuerdo los alcances del proyecto. En nuestros precios se debe añadir el IVA al facturar.

Agradecemos la oportunidad  de presentar esta propuesta y quedamos a sus apreciables órdenes en espera de servirles.

Atentamente

Dr. Braulio Hornedo Rocha

Director general

www.alfonsoreyes.org

braulion@matemagica.com

San Francisco 8, Analco, Cuernavaca, Mor. 62166

Tels. (777)  317-8181